RG.271.1.4.2018

Zapytanie ofertowe

na zadanie pod nazwą: Utworzenie Parku Wiejskiego Przyrodniczo-Edukacyjnego „Park Miodowy”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej, którego wartość nieprzekracza równowartości w złotych kwoty 30 000,00 Euro netto zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)  oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Książki

ul. Bankowa 4

87-222 Książki

tel/fax 56 6888167/ 566888138

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie parku wiejskiego przyrodniczo-edukacyjnego na terenie działki nr 223/7, w Książkach wraz z rozbiórką ogrodzenia i istniejącego nieużywanego basenu p. poż. Teren projektowanego parku przyległy jest do ul. Wąbrzeskiej w Książkach. Aktualnie na terenie działki znajduje się nieużytkowany basen p.poż, przeznaczony do rozbiórki. Działka porośnięta jest roślinnością niską oraz krzakami przeznaczonymi do wycinki. Dół powstały po rozbiórce basenu należy zasypać piaskiem wraz z jego zagęszczeniem. Architektura w nawiązaniu do lokalnej zabudowy.

Powierzchnia projektowanych ścieżek ~ 320,00 m2

Proj. Zieleń urządzona (park) ~720,00m2

Zakres prac polega na :

- wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin,

- dostawa i montaż lamp solarnych - 5szt,

- dostawa i montaż ławek parkowych (6szt) i koszy na śmieci (5szt),

- wymiana istniejącego hydrantu na nowy ozdobny parkowy (wzór i kolor ustalić z inwestorem),

- dostawa i montaż nowej bramy wjazdowej (światło przejazdu 4,0m) przesuwnej wraz z furtką (światło przejścia 0,90m) montowanych do nowych słupków wykonanych z rury kwadratowej RK 100x100x4 - wszystkie elementy stalowe ocynkowane, kolor słupków, furtki i bramy ustalić                    z inwestorem.

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej i wykonanie nowego ogrodzenia wys. 1,50m panelowego na prefabrykowanych cokolikach,

- regulacja czterech istniejących studni do projektowanych rzędnych terenu,

- nawiezienie ziemi urodzajnej pod nasadzenia drzew, krzewów i bylin,

- wykonanie trawnika (trawa sportowa) wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej gr. min. 30cm,

- obsypanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin korą,

- dostawa i montaż tabliczek informacyjnych dotyczących nasadzeń,

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej przy głównym wejściu do parku,

- wykonanie ścieżki pieszej zgodnie z rysunkiem PZT.

Projektowane nasadzenia wraz z wykonaniem trawnika.

Projektuje się nowe nasadzenia w parku. W wzdłuż boku B-C na granicy z działką wykonać nasadzenia drzew liściastych :

- lipa drobnolistna Tilia cordata i buk pospolity 'Purpurea' Fagus sylvatica 'Purpurea' - wys. nasadzeń min. 2,5m mierząc od poziomu terenu, sadzić co ok 2,0 - 3,5m (ustalić z inwestorem),

na dł. ok. 30m, wzdłuż boku C-D nasadzenia z tuj :

- Żywotnik olbrzymi Thuja plicata - wys. nasadzeń min. 1,20m od poziomu terenu, sadzić co ok 0,60m - 70 sadzonek

Od frontu parku na boku A-B i na boku A-D wykonać nasadzenia mieszane z :

- lipa drobnolistna Tilia cordata i buk pospolity 'Purpurea' Fagus sylvatica 'Purpurea' - wys. nasadzeń min. 2,5m mierząc od poziomu terenu, sadzić co ok 2,0 -

3,5m (ustalić z inwestorem),

- Żywotnik olbrzymi Thuja plicata - wys. nasadzeń min. 1,20m od poziomu terenu, sadzić co ok 0,60m - 20 sadzonek

- Azalia Rhododendron - 20 sadzonek

- Forsycja Forsythia - 20 sadzonek

- Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia - 20 sadzonek

- Floks szydlasty (płomyk szydlasty) Phlox subulata - 20 sadzonek

- Rdest pokrewny 'Superbum' Bistora affinis 'Superbum' - 20 sadzonek

Zagospodarowanie klomb KR1 (1szt) :

Klomb KR1 stanowił będzie stożek o promieniu ok. 2,0m i wysokości maksymalnej (w centralnej części) 0,5m. Ogólna powierzchnia ok. 13,0m2. Roślinność

zastosowana na obszarze klombu KR1:

o1 szt. irga rozkrzewiona Cotoneaster divaricatus - lub podobna odmiana (naszczycie stożka);

o 20 szt. zimozielona irga Dammera Cotoneaster dammeri w zmieszaniu z innymi odmianami kolorystycznymi tego gatunku.

Zakres prac:

- nawiezienie ziemi

- uformowanie stożka z łagodnym spadkiem do zewnątrz

- posadzenie roślin

- równomierne obsypanie powstałego klombu 5 cm warstwą kory

Dopuszczalne modyfikacje: wyższy lub niższy stożek (przy proporcjonalnym zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości potrzebnej ziemi). Sadzenie: 2-3 szt. irgi na 1

m2.

Klomb KR2 (2szt) :

Klomb KR2 stanowił będzie stożek o promieniu 2,5m i wysokości maksymalnej (w centralnej części) 0,5m. Ogólna powierzchnia ok. 20 m2. Roślinność

zastosowana na obszarze klombu KR2:

o 1 szt. irga rozkrzewiona Cotoneaster divaricatus - lub podobna odmiana (na szczycie stożka);

o 20 szt. zimozielona irga Dammera Cotoneaster dammeri w zmieszaniu z innymi odmianami kolorystycznymi tego gatunku;

Zakres prac:

o nawiezienie ziemi,

o uformowanie stożka z łagodnym spadkiem do zewnątrz,

o posadzenie roślin,

o równomierne obsypanie powstałego klombu 5 cm warstwą kory.

Dopuszczalne modyfikacje: wyższy lub niższy stożek (przy proporcjonalnym zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości potrzebnej ziemi). Sadzenie: 2-3 szt. irgi na 1 m2.

Klomb KR3 (1szt) :

Klomb KR3 stanowił będzie stożek o promieniu 2,0m i wysokości maksymalnej (w centralnej części) 0,5m. Ogólna powierzchnia ok. 21 m2. Roślinność zastosowana na obszarze klombu KR3:

- 1 szt. irga rozkrzewiona Cotoneaster divaricatus - lub podobna odmiana (na szczycie stożka);

- 20 szt. zimozielona irga Dammera Cotoneaster dammeri w zmieszaniu z innymi odmianami kolorystycznymi tego gatunku;

Zakres prac:

- obsypanie istniejącej kratki odpływowej niewielką ilością żwiru

- nawiezienie ziemi,

- uformowanie stożka z łagodnym spadkiem do zewnątrz

- posadzenie roślin

- równomierne obsypanie powstałego klombu 5 cm warstwą kory,

Dopuszczalne modyfikacje: wyższy lub niższy stożek (przy proporcjonalnym zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości potrzebnej ziemi). Sadzenie: 2-3 szt. irgi na 1 m2.

Pozostałe zagospodarowanie zielenią.

W ramach dodatkowych nasadzeń projektuje się wykonanie :

- klona kulistego (acer platanoides "Globosum") - 10 sadzonek w odstępach ok 3,5m. Drzewo o obwodzie pnia 8-10cm mierzona na wysokości 1,0m od powierzchni ziemi, z równym pniem, szczepione odmiany na wysokości powyżej 2,25m.

- Azalia Rhododendron - 20 sadzonek,

- Forsycja Forsythia - 20 sadzonek,

- Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia - 300 sadzonek,

- Perowskia łobodolistna Perovskia atriplicifolia - 150 sadzonek,

- Róża Rosa - 40 sadzonek,

- Tawuła wczesna Spiraea arguta - 50 sadzonek,

- Cyprysik nutkajski 'Pendula' Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' - 5 sadzonek,

- Magnolia gwiaździsta Magnolia stellata - 6 sadzonek,

- Magnolia Soulange'a Magnolia soulangeana - 5 sadzonek,

- Lipa drobnolistna Tilia cordata - 5 sadzonek,

- Buk pospolity 'Purpurea' Fagus sylvatica 'Purpurea' - 13 sadzonek,

- Floks szydlasty (płomyk szydlasty) Phlox subulata - 200 sadzonek,

- Gajowiec żółty Galeobdolon luteum - 200 sadzonek,

- Kostrzewa Gautiera Festuca gautieri - 100 sadzonek,

- Trójlist wielkokwiatowy Trillium grandiflorum - 100 sadzonek,

- Rdest pokrewny 'Superbum' Bistora affinis 'Superbum' - 70 sadzonek,

Miejsca nasadzeń zgodnie z PZT i po ustaleniu z inwestorem.

Na każdym z klombów przy alejkach oraz na pozostałych nasadzeniach ustawić tabliczki informacyjne z nazwą roślin i danymi każdej rośliny (wielkość, okres kwitnięcia, wysokość, średnica idt).

- założenia trawników.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 7 (projekt zagospodarowania terenu i projekt rozbiórki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) i nr 8 (Przedmiar).

W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz wszystkich przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych wraz z podaniem nazwy producenta, typu urządzenia oraz dokumentów określających parametry techniczne musi zostać załączony do oferty.

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

3.2. Warunki udziału w postępowaniu.

3.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej   lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

3.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2.1. lit a),

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2.1 lit.b),

– Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.2.1. lit c);

- wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości równej lub wyższej od 50.000,00 złotych brutto każda:

a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

b) przez jedno zadanie należy rozumieć robotę zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną.

Zamawiający dopuszcza aby roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, wskazane w celu wykazania spełnienia warunku stanowiły element, część zrealizowanych robót budowlanych. W takim przypadku musi to znaleźć odzwierciedlenie w wykazie robót i dokumentach stanowiących załączniki do wykazu.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

4.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

Wraz z ofertą (formularzem ofertowym zał nr 1 do zapytania) wykonawca winien złożyć:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na późniejsze wezwanie złoży następujące dokumenty:

a) odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. - złożyć na wezwanie zamawiającego pod rygorem wykluczenia z postępowania w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

b) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, -należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl, www.gm-ksiazki.rbip.mojregion.info

c) wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości równej lub wyższej od 50.000,00 złotych brutto każda

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Bankowa 4, 87-222 Książki lub e-mailem:

sekretariat@gminaksiazki.pl.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Danuta Rychlik, tel.: 56 6888 167 w. 40, e-mail: danuta.rychlik@gminaksiazki.pl w godzinach pracy urzędu.

6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie dotyczy.

7. Wymagania dotyczące gwarancji, jeżeli Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.  Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Wykonawca udziela gwarancji od daty odbioru końcowego na roboty  oraz zamontowane urządzenia.

8. Termin związania z ofertą: 30 dni.

9. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na adres: Urząd Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. Utworzenie Parku Wiejskiego Przyrodniczo-Edukacyjnego „Park Miodowy”.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 – sekretariat w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. do godziny 9:30.

Otwarcie ofert nastąpi: 04.06.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, pokój nr 3.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

a) Oferta, spełnia wymagania określone zapytaniem ofertowym.

b) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.

c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2) Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3) Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów  i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100% =100 pkt).

4) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

4.1. Kryterium A: Cena, waga – 60 %, max liczba punktów – 60 pkt., przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. Kryterium B: Długość okresu gwarancji waga – 40 %, max liczba punktów – 40 pkt., przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

5) Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium A: Cena.

5.1. Opis kryterium: Liczba punktów w kryterium cena zostanie  przyznana w oparciu o zadeklarowaną w Formularzu ofertowym wykonawcy cenę ofertową brutto.

5.2. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium tj. 60.

5.3. Pozostali wykonawcy otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

najniższa cena brutto z ocenianych ofert

------------------------------------------------- x 60% x 100 = l. uz. pkt.

Cena brutto oferty badanej

6) Dodatkowe postanowienia dot. Kryterium  B:Długość okresu gwarancji.

6.1. Opis kryterium: liczba punktów w kryterium długości okresu gwarancji zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowaną przez Wykonawcę w Formularzy ofertowym długości okresu gwarancji.

6.2. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji w przedziale od 48 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający ofertę odrzuci.

6.3. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych miesiącach w przedziale od 48 miesięcy do 60 miesięcy.

6.4. pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

długość okresu gwarancji oferty badanej

----------------------------------------------------------- –------------------ x 40 % x 100 = l. Uzysk. Pkt.

Długość okresu gwarancji oferty najkorzystniejszej w kryterium

13. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktów oferty.

14. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

15. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

16. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

17. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu.

18. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

19. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

20.1. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn,

b) wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości,

c) uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,

d) poprawienia omyłek rachunkowych,

e) odrzucenia ofert w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,

- została złożona przez podmiot:

*niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust.4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

f) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

g) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

22.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

22.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz.359 z późn.zm.).

22.2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy na Utworzenie Parku Wiejskiego Przyrodniczo-Edukacyjnego „ Park Miodowy” oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

22.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

22.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców treść gwarancji musi zawierać:

a) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę,

b) stwierdzenie, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę zabezpieczenia bez względu na to z winy którego z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie jego przedmiot nie został należycie wykonany,

c) termin ważności gwarancji.

22.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wzór umowy.

24. Lista załączników:

* Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

* Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

* Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

* Załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

* Załącznik nr 5 – wzór umowy,

* Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem,

* Załącznik nr 7 – projekt zagospodarowania terenu i projekt rozbiórki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

* Załącznik nr 8 – Przedmiar,

* Załącznik nr 9 – Oświadczenie wykonawcy,

* Załącznik nr10 – Oświadczenie wykonawcy.